Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | NovaFit Analytics Suite |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | • Desarrollo y Construcción de Soluciones de Software • Gestión y Administración de Proyectos Informáticos • Gestión de Bases de Datos y Seguridad de la Información |
| Competencias | 1. Desarrollo de Software: Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento de los sistemas de acuerdo a los requerimientos del negocio y estándares de la industria. 2. Modelado y Gestión de Datos: Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalabilidad requerida. 3. Gestión de Proyectos: Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización y estándares de la industria. 4. Calidad y Certificación: Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por estándares internacionales. |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | Problema que buscó solucionar el proyecto: La industria del fitness y acondicionamiento físico en Chile enfrenta una alta fragmentación operativa y técnica. La gran mayoría de los gimnasios independientes, academias de artes marciales y centros de entrenamiento funcional gestionan la cobranza de membresías y el control de asistencia de forma manual, en hojas de cálculo aisladas o recibos de papel. Esto genera severas fugas de ingresos por impagos, falta de visibilidad en el flujo de caja y altas tasas de deserción de clientes. Más crítico aún, los preparadores físicos y entrenadores carecen de herramientas analíticas accesibles para monitorear objetivamente la carga muscular de sus deportistas, provocando una alta incidencia de lesiones por sobreentrenamiento (overtraining) y consecuente abandono deportivo. Relevancia para el campo laboral de la carrera: NovaFit Analytics Suite sintetiza de forma integral las áreas formativas de la Ingeniería en Informática de Duoc UC: articula el desarrollo de una arquitectura Cloud-Native moderna, microservicios asíncronos en FastAPI, clientes distribuidos (Web React y Móvil React Native), integración con pasarelas de pago digitales (Mercado Pago), ingeniería de datos relacionales en PostgreSQL y ciencia de datos aplicada mediante el modelo predictivo ACWR. Resuelve una necesidad económica y operativa concreta mediante innovación tecnológica escalable. Ubicación y contexto de aplicación: El proyecto fue contextualizado y validado en centros deportivos medianos e independientes de la Región Metropolitana (comunas de Puente Alto, La Florida y Santiago Centro), los cuales requieren soluciones SaaS de rápida adopción, sin altos costos de infraestructura local y con soporte multi-sucursal. Grupos y usuarios impactados: 1. Administradores de Gimnasio: Automatización de la cobranza mensual y conciliación bancaria inmediata; métricas de retención y facturación en tiempo real. 2. Entrenadores y Preparadores Físicos: Asignación personalizada de mesociclos y rutinas; monitoreo centralizado de la percepción de esfuerzo (RPE) y alertas tempranas de sobreentrenamiento. 3. Atletas y Socios: Aplicación móvil nativa para el registro ágil de cargas y series durante el entrenamiento, con resguardo de su salud física. Aporte de valor generado: La solución reduce en más de un 80% el tiempo administrativo dedicado a la recaudación manual, elimina el riesgo de cobros impagos mediante el flujo digital de Mercado Pago Checkout Pro y protege la salud del atleta gracias a la detección matemática temprana de sobrecargas de entrenamiento (ACWR > 1.5). |
| 2. Objetivos | Objetivo General: Diseñar, desarrollar e implementar NovaFit Analytics Suite como una solución de software integral bajo arquitectura SaaS multi-inquilino en la nube, compuesta por un panel de administración web, una aplicación móvil para atletas y un backend analítico de alto rendimiento, orientada a automatizar la gestión administrativa, recaudación digital de pagos y monitoreo predictivo de la fatiga muscular mediante el ratio ACWR en centros de acondicionamiento físico. Objetivos Específicos: 1. Implementar una arquitectura backend REST modular y asíncrona con FastAPI, respaldada por una base de datos relacional PostgreSQL 16 (Supabase) normalizada en 3FN con soporte de migraciones automáticas mediante Alembic. 2. Construir la capa de seguridad perimetral basada en autenticación con JSON Web Tokens (JWT), encriptación Bcrypt, control de acceso basado en roles jerárquicos (RBAC: SuperAdmin, BranchAdmin, Trainer y Athlete) y aislamiento forzoso de datos multi-tenant por sucursal (branch_id). 3. Integrar la pasarela de pagos digitales Mercado Pago Checkout Pro y Webhooks IPN para la emisión automatizada de cobros y conciliación atómica e inmediata de membresías. 4. Diseñar e implementar el Motor Analítico de Fatiga ACWR (Acute:Chronic Workload Ratio), calculando ventanas móviles de carga aguda (7 días) y crónica (28 días) con despacho multicanal de alertas preventivas de riesgo de lesión (ACWR > 1.5). 5. Integrar el servicio de mensajería transaccional seguro consumiendo la API REST de Zoho Mail bajo autenticación OAuth2 de servidor a servidor, garantizando tolerancia a fallos en el hosting Render. 6. Desarrollar el panel web administrativo en React 18 + Vite desplegado en Vercel, ofreciendo dashboard de KPIs financieros y deportivos, mantenedor de atletas, catálogo visual de ejercicios y gestión de rutinas. 7. Desarrollar y compilar la aplicación móvil para atletas en React Native / Expo (Android APK), con registro de series, pesos y RPE, optimización de renderizado mediante caché local de animaciones y componente ServerWakeUp. 8. Ejecutar y certificar el Plan de Pruebas de Software NovaFit con 16 casos de prueba funcionales, de integración y seguridad perimetral, alcanzando el 100% de aprobación técnica. |
| 3. Metodología | Metodología Ágil Utilizada (Scrum y Marco de Ingeniería): Para el ciclo de desarrollo se utilizó el marco de trabajo ágil Scrum adaptado a un ciclo intensivo de 5 semanas (Fase 2: 07 de septiembre al 11 de octubre de 2026), complementado con reuniones técnicas semanales, minutas formales de portafolio (APT-04 a APT-06), gestión de ramas en Git/GitHub (GitFlow) y una rigurosa distribución de tareas formalizada en la Matriz RACI. Fases y Procedimientos de Ejecución: • Fase 1 - Planificación y Arquitectura de Software: Levantamiento de 55 requerimientos de software (ERS bajo estándar IEEE 830), especificación del Documento de Arquitectura de Software (DAS), modelamiento de procesos AS-IS y TO-BE en BPMN 2.0 y diseño del modelo relacional en PostgreSQL. • Fase 2 - Construcción Modular, Integración Continua y Calidad: Ejecución paralela de 5 frentes técnicos según la Matriz RACI: Backend API REST (FastAPI), Base de Datos (PostgreSQL 16 en Supabase con Alembic), Frontend Web (React + Vite en Vercel), Aplicación Móvil (React Native + Expo) y Calidad de Software (QA). Se aplicó despliegue continuo (CI/CD) y control de riesgos mediante la Matriz de Gestión de Riesgos (RSG-01 a RSG-12 mitigados al 100%) y la Matriz de Control de Cambios (SC-01 a SC-10). • Fase 3 - Pruebas Finales, Implantación y Cierre: Pruebas de carga y estrés concurrente con Locust sobre Render, pruebas de aceptación de usuario (UAT) en centros deportivos, elaboración de manuales y preparación técnica de la defensa de título. Pertinencia de la Metodología para Cumplir los Objetivos: Scrum resultó fundamental debido a la naturaleza distribuida y multi-tecnológica del proyecto. Permitió adaptar ágilmente la solución ante contingencias técnicas imprevistas —como la migración desde SMTP convencional hacia la API REST de Zoho Mail con OAuth2 (SC-02) o la optimización con índices compuestos para el motor ACWR (RSG-01)— sin alterar la fecha comprometida en la Carta Gantt ni detener el avance concurrente de las aplicaciones cliente. |
| 4. Desarrollo | Etapas y Actividades Desarrolladas en el Proyecto APT: 1. Persistencia Relacional: Modelado de 35 tablas en PostgreSQL 16 con llaves foráneas, integridad transaccional contable (ON DELETE RESTRICT) y migraciones continuas con Alembic en Supabase. 2. Backend API REST y Seguridad: Construcción de 15 grupos de endpoints asíncronos en FastAPI, esquemas Pydantic v2, autenticación JWT con Bcrypt, RBAC jerárquico y middleware de aislamiento multi-tenant por branch_id. 3. Módulo Financiero Mercado Pago: Integración de Checkout Pro con generación dinámica de enlaces de cobro y Webhooks IPN idempotentes con verificación criptográfica de firmas. 4. Motor Analítico ACWR: Implementación de la fórmula Acute:Chronic Workload Ratio con ventanas móviles agregadas de 7 y 28 días, categorización de riesgo deportivo y despacho de alertas. 5. Mensajería Cloud: Integración del cliente API REST oficial de Zoho Mail bajo OAuth2 de servidor a servidor para el envío seguro de comprobantes y alertas de sobreentrenamiento. 6. Panel Web Administrativo: Construcción en React 18 + Vite desplegado en Vercel, con Dashboard de métricas ejecutivas, mantenedores de atletas y flujo de cobranza por correo. 7. Aplicación Móvil Android: Construcción en React Native / Expo, registro de series de musculación y RPE, optimización de caché local de animaciones y compilación de APK con EAS Build. 8. Aseguramiento de Calidad: Ejecución de los 16 casos de prueba del Plan de Pruebas de Software con 100% de casos aprobados. Facilitadores y Dificultades Enfrentadas: • Facilitadores: Contratos vivos y documentación interactiva mediante Swagger UI (/docs); adopción disciplinada de la Matriz RACI; alta cohesión del equipo y complementariedad de perfiles técnicos. • Dificultades y Soluciones: 1) Bloqueo de puertos SMTP en Render solucionado migrando a Zoho Mail REST API con OAuth2. 2) Sobrecarga de cómputo en el cálculo móvil de ACWR solucionada con índices compuestos y tabla histórica acwr_records. 3) Reintentos de Webhooks de pagos resueltos con validación de idempotencia y transacciones atómicas. 4) Rendimiento móvil mitigado con almacenamiento en caché local de GIFs y componente ServerWakeUp para el cold start de Render. Ajustes Realizados a lo Largo del Proyecto: Se formalizaron y aprobaron las siguientes solicitudes de cambio: SC-01 (sustitución de la aplicación de escritorio por Web + Móvil SaaS), SC-02 (migración del protocolo SMTP a la API REST oficial de Zoho Mail), SC-03 (calibración del umbral ACWR > 1.5 con regla de rate-limiting de 1 alerta diaria) y SC-04 (actualización de la Carta Gantt y presupuesto de honorarios en el ERS). |
| 5. Evidencias | Catálogo de Evidencias Verificables del Proyecto APT: 1. Despliegue Backend Cloud en Producción (Render): API REST completamente operativa con documentación interactiva OpenAPI y Swagger UI accesible en línea, consumida concurrentemente por web y móvil. 2. Despliegue Frontend Web en la Nube (Vercel): Aplicación web administrativa disponible en entorno productivo con interfaz responsiva, gráficos de sucursal en Chart.js y módulo de facturación. 3. Aplicación Móvil Android Compilada (APK): Archivo instalable para Android generado a través de EAS Build, probado exitosamente en dispositivos físicos para la captura de entrenamientos y RPE. 4. Base de Datos Relacional y Scripts (Supabase): Instancia PostgreSQL 16 con 35 tablas normalizadas, script schema.sql y control de versiones de esquemas mediante Alembic. 5. Documento de Arquitectura de Software (DAS v2.0): Artefacto de ingeniería con diagramas C4 (Contexto, Contenedores y Componentes), especificación de seguridad, patrones de diseño y procesos BPMN 2.0. 6. Diccionario de Datos Normalizado: Especificación técnica de 35 entidades, tipos de datos, restricciones de integridad, llaves foráneas y reglas ON DELETE RESTRICT. 7. Plan de Pruebas de Software NovaFit: Documento de certificación QA con el detalle y registro de los 16 casos de prueba ejecutados y 100% aprobados. 8. Matrices de Gestión y Minutas de Reunión: Matriz RACI con roles consolidados, Matriz de Control de Cambios (SC-01 a SC-10), Matriz de Riesgos (RSG-01 a RSG-12) y Minutas formales de avance (APT-04 a APT-06). |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | Aporte del Proyecto APT en el Desarrollo de los Intereses Profesionales: El desarrollo de NovaFit Analytics Suite representó una experiencia transformadora para los 5 integrantes del equipo. Lejos de ser un ejercicio académico aislado, operó como un proyecto de software empresarial real, permitiéndonos consolidar y expandir los intereses manifestados al inicio de la carrera: • Para Vicente Gilbert (Backend Developer), significó superar la brecha técnica identificada en Fase 1, transformando la arquitectura de software, la seguridad perimetral y el desarrollo asíncrono en sus mayores fortalezas profesionales. • Para Felipe Romero (PM & Tech Lead), fortaleció el liderazgo de proyectos de alta complejidad técnica, la orquestación arquitectónica de microservicios y la toma de decisiones ágiles bajo estándares C4 y Scrum. • Para Antonio Maturana (Frontend & Mobile), profundizó su dominio en la construcción de interfaces multiplataforma de alto impacto visual y rendimiento en dispositivos móviles con React Native y React. • Para Yulian Silva (DBA), consolidó su interés en el modelado relacional 3FN, la integridad transaccional ACID y la optimización de consultas SQL para entornos cloud. • Para Steven San Martín (QA & Testing), ratificó su vocación en el aseguramiento sistemático de la calidad de software y el diseño de planes de prueba de nivel industrial. Proyecciones Laborales a Partir del Proyecto APT: Al culminar el proyecto, nuestros intereses profesionales no solo se mantienen, sino que se han ampliado y profesionalizado. A 5 años plazo, los integrantes nos proyectamos asumiendo cargos de alto nivel técnico en la industria tecnológica, tales como: 1. Ingenieros de Software Senior y Desarrolladores Backend especializados en arquitecturas distribuidas, microservicios y plataformas SaaS seguras. 2. Arquitectos de Software y Líderes Técnicos (Tech Leads) conduciendo equipos ágiles multidisciplinarios en el sector fintech y salud deportiva. 3. Arquitectos de Datos y Consultores en Analítica Predictiva, aplicando modelos cuantitativos y machine learning sobre bases de datos en la nube. 4. Líderes de Aseguramiento de Calidad (QA Leads) implementando marcos de automatización continua de pruebas (CI/CD) y seguridad aplicada. El rigor metodológico, la disciplina de ingeniería y la autonomía demostrados en NovaFit Analytics Suite constituyen la principal credencial y garantía de nuestro perfil de egreso como Ingenieros en Informática de Duoc UC. |