|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Hemos cumplido gran parte de las actividades de la carta Gantt dentro de los plazos de la Fase 2: la API REST, el modelo de datos, la integración con Mercado Pago, el motor de fatiga ACWR, el panel web y la app móvil quedaron operativos, y los 16 casos del Plan de Pruebas se ejecutaron con 100% de aprobación. Algunas actividades tomaron más tiempo del planificado, principalmente por cambios aprobados durante el desarrollo (migrar el envío de correos de SMTP a la API REST de Zoho Mail, SC-02, y definir el umbral del ACWR, SC-03) y por los tiempos de reactivación del servidor en Render (cold start). Nos facilitó trabajar con Scrum, tener roles claros según la matriz RACI, reunirnos con regularidad (minutas APT-04 a APT-06) y registrar los cambios formalmente. La única actividad que sigue pendiente es renovar el token de WhatsApp Cloud API, que no afecta el núcleo del proyecto.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Frente a las dificultades hemos aplicado soluciones concretas: cambiamos el envío de correos a la API REST de Zoho Mail con OAuth2 cuando el SMTP fallaba en Render, agregamos un indicador de reactivación (ServerWakeUp) para el cold start y guardamos en caché las animaciones de los ejercicios para bajar su carga de 4 segundos a menos de 500 ms. Desde mi rol de QA, la mayor dificultad es probar de forma constante, porque cada cambio en los pagos o en el cálculo de fatiga obliga a repetir pruebas de integración. Para enfrentarlo planeo ejecutar el plan de pruebas al cierre de cada sprint, probar los cambios críticos antes de integrarlos y mantener la comunicación semanal con el equipo para detectar los errores a tiempo.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo de manera positiva. Como analista QA diseñé los casos de prueba de integración de pagos y de cálculo de fatiga, presenté los resultados del Plan de Pruebas (16 casos aprobados) en la reunión de cierre APT-06, participé en la matriz inicial de riesgos y redacté esa minuta. Destaco haber puesto en práctica el área que en la Fase 1 identifiqué como débil (diseño, calidad y pruebas de software) y haber contribuido a validar que las integraciones funcionaran antes de la entrega. Puedo mejorar automatizando más las pruebas (por ejemplo con PyTest), incorporando pruebas de carga y fortaleciendo mi manejo de bases de datos para validar mejor la integridad de los datos.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Me queda la inquietud de si las evidencias que tenemos (sistema web y móvil funcionando, API documentada, DAS, diccionario de datos y plan de pruebas) serán suficientes para la Fase 3 y qué nivel de pruebas se espera en la entrega final. Le preguntaría a mi docente qué tipo de pruebas de carga y de aceptación con usuarios (UAT) se espera demostrar, y si la integración de WhatsApp, que depende de renovar un token externo, puede presentarse como pendiente o debe estar operativa en la demostración.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Consideramos que la distribución actual de actividades ha funcionado y no requiere una redistribución completa, pero sí ajustes para la Fase 3: asignar responsables específicos para las pruebas de carga y de aceptación (UAT) y para la corrección de los errores que surjan de ellas, además de la renovación del token de WhatsApp y la preparación de la defensa final. Proponemos que QA lidere la planificación de las pruebas, con apoyo de backend y base de datos en las correcciones, y que la documentación final se revise entre todos para mantener cifras y nombres consistentes.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos el trabajo en grupo de manera positiva: hubo buena comunicación, apoyo mutuo cuando alguien lo necesitó, reuniones registradas en minutas y una división clara por frentes (backend, datos, frontend y móvil, y calidad). Destacamos la disposición del equipo para resolver imprevistos técnicos, como el cambio del correo a Zoho Mail. Como aspectos a mejorar, podemos anticipar la documentación en lugar de concentrarla al final de cada fase, unificar criterios entre los documentos (cifras, nombres y roles) y respetar mejor los tiempos internos de entrega.