Control de edición

Edición documental corregida, 29-10-2026. Base de revisión: commit d86a6b6. Las comprobaciones de código son estáticas. Los resultados operativos, la aceptación y las aprobaciones requieren sus evidencias de ejecución.

Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Resumen del ciclo de construcción (07-09 al 11-10-2026; cierre reportado 12-10-2026). Panel administrativo multisucursal, administración de usuarios y membresías, facturación y conciliación de pagos, planificación de rutinas y sesiones, aplicación móvil para registrar entrenamiento y analítica de carga. Se excluyen torniquetes, wearables y diagnóstico médico. La disponibilidad real de cada capacidad debe demostrarse mediante pruebas y aceptación. El snapshot schema.sql contiene 33 tablas: 32 funcionales y alembic_version, de control técnico. El código ORM representa las 32 tablas funcionales. El inventario describe los archivos entregados y no certifica el esquema instalado en producción. El ZIP aporta implementación de API, web y móvil, integración de pagos y mensajería. La revisión de archivos no acredita disponibilidad en producción ni finalización total. La carga implementada suma peso_kg × repeticiones de las series válidas, excluyendo calentamiento. La carga aguda acumula 7 días y la crónica acumula 28 días. El promedio crónico semanal divide el volumen de 28 días por min(4, días de historial / 7). ACWR = volumen de 7 días / promedio crónico semanal. Con menos de 7 días se aplica la inicialización prevista en el servicio y pueden consultarse registros históricos; con denominador cero no se obtiene un ratio numérico. El RPE interviene por separado en el puntaje compuesto de fatiga, no multiplica el volumen del ACWR. El endpoint implementado es /api/v1/webhooks/mercadopago. La verificación de firma depende de recibir todos los encabezados y el identificador requeridos; la rama sin esos datos continúa el procesamiento. Por tanto, la verificación obligatoria y el rechazo de solicitudes sin firma son requisitos pendientes de corrección y prueba, no garantías acreditadas. El cierre original reportó 16 casos aprobados. El repositorio revisado no contiene el plan ejecutado ni sus resultados por caso. El ZIP incluye una función de prueba de integración de entrenamiento; su presencia no acredita su ejecución. Plan_Pruebas_y_Evidencias.xlsx propone 16 casos nuevos, todos pendientes de ejecución, y no reconstruye ni certifica el plan histórico. |
| --- | --- |
| Objetivos | Objetivo: diseñar y construir una solución web/móvil para centralizar la gestión de gimnasios, digitalizar el entrenamiento y apoyar el seguimiento de carga. El cambio de escritorio a web/móvil corresponde a SC-01 del 18-08-2026, durante Fase 1. Las metas de negocio del acta son propuestas para validar en un piloto, no resultados de Fase 2. |
| Metodología | La documentación describe un ciclo de construcción de cinco semanas, con revisiones periódicas y reuniones APT-04, APT-05 y APT-06. Se emplean prácticas ágiles y distribución RACI. No se equipara el ciclo completo a un sprint formal ni se certifican ceremonias sin sus registros. La matriz original contiene cuatro cambios con datos: SC-01, paso de escritorio a web/móvil (18-08-2026); SC-02, Carta Gantt (25-08-2026); SC-03, honorarios de $12.500.000 CLP (06-09-2026); SC-04, roles (06-09-2026). Su estado «Aceptado» fue inferido en las notas originales, por lo que requiere ratificación documental. SC-05 (Zoho) y SC-06 (ACWR) se proponen para regularizar lo relatado en APT-05; no se consideran aprobados. La matriz registra 12 riesgos y seis severidades altas; las mitigaciones declaradas requieren verificar su eficacia. |
| Evidencias de avance | Evidencias disponibles: ZIP del código fuente, snapshot SQL, diagrama relacional, DAS, diccionario, procesos, matrices y minutas. Las URL de despliegue son referencias del proyecto. El cierre original reportó 16 casos aprobados. El repositorio revisado no contiene el plan ejecutado ni sus resultados por caso. El ZIP incluye una función de prueba de integración de entrenamiento; su presencia no acredita su ejecución. Plan_Pruebas_y_Evidencias.xlsx propone 16 casos nuevos, todos pendientes de ejecución, y no reconstruye ni certifica el plan histórico. Antes de certificar la entrega: adjuntar ejecución de pruebas, APK y datos de compilación, evidencia de restauración, aceptación de usuarios, mediciones de rendimiento y aprobación comercial. También quedan por validar la integración WhatsApp y el alcance de sueño/hidratación para Fase 3. Las copias corregidas y el nuevo flujo de caja se identifican en correcciones/README.md. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestión y Administración de Proyectos Informáticos | DAS corregido y procesos de negocio | Visual Paradigm, Draw.io, Plantillas IEEE | 2 semanas | Felipe Romero / Vicente Gilbert | Modelo de vistas 4+1 y API modular en tres capas. | Documento corregido; revisión del equipo pendiente | Adaptación de arquitectura a Web/Móvil (SC-01) |
| Gestión de Bases de Datos y Seguridad | Modelado relacional 3FN y migraciones Alembic | PostgreSQL (versión de servidor por verificar), Supabase, Alembic, DBeaver | 3 semanas | Yulian Silva / Vicente Gilbert | Integridad referencial y ON DELETE RESTRICT en tablas contables. | Snapshot contrastado; restauración pendiente | Índices compuestos para cálculo ACWR (RSG-01) |
| Desarrollo y Construcción de Software | Backend API REST, JWT y Multi-tenancy | Python 3.11, FastAPI, Pydantic, Bcrypt, Render | 4 semanas | Vicente Gilbert / Felipe Romero | FastAPI permitió validación estricta y generación Swagger viva. | Código disponible; seguridad y aislamiento pendientes de prueba | Aislamiento de sucursales forzoso por branch_id |
| Desarrollo y Construcción de Software | Integración pasarela Mercado Pago y Webhooks IPN | Mercado Pago SDK, Ngrok, PostgreSQL, Render | 2 semanas | Vicente Gilbert | Dificultad por reintentos de webhooks; mitigado con idempotencia. | Código disponible; firma obligatoria pendiente | Acreditación atómica automática de membresías |
| Desarrollo y Construcción de Software | Motor Analítico ACWR y Notificaciones Zoho Mail | FastAPI, Zoho Mail REST API, OAuth2, SQLAlchemy | 3 semanas | Vicente Gilbert | Bloqueo de puertos SMTP en Render resuelto migrando a REST API. | Algoritmo documentado; ejecución y entregas pendientes | Regularización Zoho en SC-05 propuesta, pendiente de aprobación. |
| Desarrollo y Construcción de Software | Frontend Web Administrativo en React + Vite | React 19.2.8, Vite, Vanilla/Tailwind CSS, Axios, Vercel | 4 semanas | Antonio Maturana / Felipe Romero | Despliegue continuo en Vercel con alta reactividad visual. | Código disponible; aceptación pendiente | Flujo Enviar cobro al correo con un solo clic |
| Desarrollo y Construcción de Software | App Móvil para Atletas en React Native / Expo | React Native, Expo SDK, EAS Build, Android APK | 4 semanas | Antonio Maturana / Felipe Romero | Caché y ServerWakeUp presentes; tiempo de carga sin medición adjunta. | Código disponible; APK y mediciones pendientes | Inclusión de componente ServerWakeUp (RSG-07) |
| Pruebas de Certificación de Productos y Procesos | Ejecutar y documentar Plan_Pruebas_y_Evidencias.xlsx | Postman, Swagger, DBeaver, Dispositivos Android | 5 semanas | Steven San Martín / Felipe Romero | Cada caso debe registrar entorno, versión, datos, resultado y evidencia. | Plan propuesto; sin ejecución adjunta | Inclusión de pruebas de firma en Webhooks |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Facilitadores reportados: distribución RACI, contratos OpenAPI y coordinación técnica. Dificultades reportadas: correo SMTP, reintentos de pago, cómputo de carga y uso móvil. Las medidas implementadas se describen en el DAS corregido. Se retiran las afirmaciones de 99,9% de entrega, cálculo <100 ms y GIF de 4 s a <500 ms porque no se adjuntan mediciones comparables. El endpoint implementado es /api/v1/webhooks/mercadopago. La verificación de firma depende de recibir todos los encabezados y el identificador requeridos; la rama sin esos datos continúa el procesamiento. Por tanto, la verificación obligatoria y el rechazo de solicitudes sin firma son requisitos pendientes de corrección y prueba, no garantías acreditadas.

La matriz original contiene cuatro cambios con datos: SC-01, paso de escritorio a web/móvil (18-08-2026); SC-02, Carta Gantt (25-08-2026); SC-03, honorarios de $12.500.000 CLP (06-09-2026); SC-04, roles (06-09-2026). Su estado «Aceptado» fue inferido en las notas originales, por lo que requiere ratificación documental. SC-05 (Zoho) y SC-06 (ACWR) se proponen para regularizar lo relatado en APT-05; no se consideran aprobados.

Antes de certificar la entrega: adjuntar ejecución de pruebas, APK y datos de compilación, evidencia de restauración, aceptación de usuarios, mediciones de rendimiento y aprobación comercial. También quedan por validar la integración WhatsApp y el alcance de sueño/hidratación para Fase 3. Fase 3: carga/estrés, UAT, manuales e implantación. Los hitos del Acta (15/11, 29/11 y 14/12 de 2026) son planificados; requieren conciliación con la Carta Gantt.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.