# Informe de cierre de construcción

Cierre reportado: 12-10-2026 · Edición retrospectiva: 29-10-2026

Edición documental corregida, 29-10-2026. Base de revisión: commit d86a6b6. Las comprobaciones de código son estáticas. Los resultados operativos, la aceptación y las aprobaciones requieren sus evidencias de ejecución.

Identificador de referencia: CIERRE-F2-01. El original utiliza «APT-02»; se mantiene esa referencia histórica sin reutilizarla como número de una nueva reunión. Esta edición no constituye un acta firmada.

# 1. Período y participantes

Ciclo reportado del 07-09 al 11-10-2026, cinco semanas con revisiones periódicas. La reunión APT-04 del 15-09 formaliza planificación técnica y no modifica por sí sola el comienzo del ciclo.

Felipe Romero Díaz, Vicente Gilbert Espinosa, Yulian Silva, Antonio Maturana, Steven San Martín

# 2. Trabajo documentado

El ZIP contiene backend, clientes web y móvil, persistencia e integraciones. El snapshot schema.sql contiene 33 tablas: 32 funcionales y alembic_version, de control técnico. El código ORM representa las 32 tablas funcionales. El inventario describe los archivos entregados y no certifica el esquema instalado en producción.

La carga implementada suma peso_kg × repeticiones de las series válidas, excluyendo calentamiento. La carga aguda acumula 7 días y la crónica acumula 28 días. El promedio crónico semanal divide el volumen de 28 días por min(4, días de historial / 7). ACWR = volumen de 7 días / promedio crónico semanal. Con menos de 7 días se aplica la inicialización prevista en el servicio y pueden consultarse registros históricos; con denominador cero no se obtiene un ratio numérico. El RPE interviene por separado en el puntaje compuesto de fatiga, no multiplica el volumen del ACWR.

El endpoint implementado es /api/v1/webhooks/mercadopago. La verificación de firma depende de recibir todos los encabezados y el identificador requeridos; la rama sin esos datos continúa el procesamiento. Por tanto, la verificación obligatoria y el rechazo de solicitudes sin firma son requisitos pendientes de corrección y prueba, no garantías acreditadas.

# 3. Calidad y limitaciones del cierre

El cierre original reportó 16 casos aprobados. El repositorio revisado no contiene el plan ejecutado ni sus resultados por caso. El ZIP incluye una función de prueba de integración de entrenamiento; su presencia no acredita su ejecución. Plan_Pruebas_y_Evidencias.xlsx propone 16 casos nuevos, todos pendientes de ejecución, y no reconstruye ni certifica el plan histórico.

No se conserva la afirmación de ausencia de pendientes críticos. La autenticación del webhook, trazabilidad de resultados, restauración y paquete móvil requieren cierre verificable. Las mejoras de correo y caché se reportan como cambios de implementación sin porcentajes o tiempos medidos.

# 4. Control de cambios y riesgos

La matriz original contiene cuatro cambios con datos: SC-01, paso de escritorio a web/móvil (18-08-2026); SC-02, Carta Gantt (25-08-2026); SC-03, honorarios de $12.500.000 CLP (06-09-2026); SC-04, roles (06-09-2026). Su estado «Aceptado» fue inferido en las notas originales, por lo que requiere ratificación documental. SC-05 (Zoho) y SC-06 (ACWR) se proponen para regularizar lo relatado en APT-05; no se consideran aprobados.

Doce riesgos figuran como mitigados en el original. La copia corregida separa esa declaración del estado de verificación y deja evidencia y riesgo residual pendientes.

# 5. Próximo ciclo

Antes de certificar la entrega: adjuntar ejecución de pruebas, APK y datos de compilación, evidencia de restauración, aceptación de usuarios, mediciones de rendimiento y aprobación comercial. También quedan por validar la integración WhatsApp y el alcance de sueño/hidratación para Fase 3.

Fase 3: ejecutar carga/estrés y UAT, completar manuales, verificar restauración e implantación y preparar la defensa. DAS v2.2 y el diccionario corregido se incorporan retrospectivamente el 29-10-2026; no se presentan como adjuntos ya disponibles el 12-10.