}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Felipe Romero Díaz, Yulian Silva, Vicente Gilbert, Steven San Martin, Antonio Maturana |
| --- | --- |
| Rut | 21.475.044-9, 21.772.459-7, 20.839.463-0, 21.402.887-5, 21.219.032-2 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Puente Alto |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | NovaFit Analytics Suite |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo y Construcción de Soluciones de Software, Gestión y Administración de Proyectos Informáticos, y Gestión de Bases de Datos. |
| Competencias | Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | La industria del fitness y el entrenamiento de alto rendimiento enfrenta una alta fragmentación operativa: gimnasios con gestión financiera en planillas manuales, alta morosidad y falta de herramientas para que los entrenadores midan la fatiga real de los atletas. NovaFit Analytics Suite soluciona esto centralizando la gestión comercial y deportiva. El proyecto impacta directamente a dueños de gimnasios y atletas, aportando valor mediante la automatización de cobros para reducir la morosidad y la implementación de un motor predictivo (índice ACWR) que previene lesiones musculares por sobreentrenamiento. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El objetivo es implementar un ecosistema de software modular Cloud-Native. Consiste en un Panel Web Administrativo para gestión de sucursales y finanzas, un Portal para Entrenadores destinado a la planificación de mesociclos, y una Aplicación Móvil para Atletas que permite registrar la ejecución de series y procesar pagos integrados con MercadoPago. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | Este proyecto requiere la aplicación integral de las competencias del perfil de egreso, exigiendo el diseño de una arquitectura desacoplada, la construcción de una API REST (FastAPI), el modelamiento de bases de datos relacionales robustas (PostgreSQL) y la gestión del ciclo de vida del software mediante metodologías ágiles (Scrum), demostrando dominio sobre el proceso completo de ingeniería de software. |
| Relación con los intereses profesionales | Mis intereses profesionales se orientan fuertemente hacia la ciencia de datos, la analítica predictiva y la ciberseguridad, enfocándose en el procesamiento de información compleja más que en la programación de interfaces generales. Este proyecto aborda esos intereses mediante la construcción del algoritmo matemático ACWR en el backend para la prevención de lesiones, la implementación de seguridad transaccional con JWT/Bcrypt, y el procesamiento estructurado de datos de salud y finanzas. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es completamente factible para desarrollarse en las 18 semanas de la asignatura. Como facilitadores, contamos con un equipo multidisciplinario de 5 integrantes con roles definidos y el uso de plataformas Cloud de bajo costo (Supabase, Vercel). El principal obstaculizador podría ser la latencia en la integración de webhooks externos (MercadoPago); esto se abordará implementando arquitecturas asíncronas y almacenamiento en caché local en la aplicación móvil. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Diseñar, desarrollar e implementar NovaFit Analytics Suite como un ecosistema multiplataforma (Web, Móvil y API REST) orientado a optimizar la gestión financiera, administrativa y el seguimiento predictivo de fatiga en centros de entrenamiento deportivo. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Levantar y documentar los requerimientos funcionales y no funcionales bajo el estándar IEEE 830. Construir el modelo relacional en PostgreSQL y la API REST en FastAPI. Implementar el panel web administrativo y de entrenadores utilizando React JS. Desarrollar la aplicación móvil en React Native integrando notificaciones push y pasarela de pagos. Ejecutar pruebas unitarias y de integración (QA) para garantizar la robustez del sistema. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Se utilizará la metodología ágil Scrum, trabajando en iteraciones (sprints) de dos semanas orientadas a entregas de valor. Se gestionará el código mediante GitFlow en un repositorio centralizado. Las funciones del equipo están divididas de la siguiente manera: Felipe Romero (Project Manager): Control del cronograma, mitigación de riesgos y documentación técnica (ERS). Vicente Gilbert (Analista Programador): Construcción de API REST (FastAPI) y lógica de negocio. Yulian Silva (Desarrollador BD): Modelamiento en Supabase y optimización SQL. Antonio Maturana (Diseñador UI/UX & Mobile): Construcción del panel web y aplicación móvil. Steven San Martin (Analista QA): Ejecución de casos de prueba integrales y auditorías de código.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documento ERS y Casos de Uso | Especificación de Requisitos de Software bajo estándar IEEE 830 y modelado de Casos de Uso. | Valida formalmente el alcance, las reglas de negocio y la arquitectura inicial del sistema. |
| Avance | Prototipos UI/UX (Mockups) | Diseños en alta fidelidad y wireframes de las pantallas web y móviles. | Asegura la validación de la Experiencia de Usuario (UX) con los stakeholders antes de la codificación. |
| Avance | API REST y Base de Datos | Endpoints funcionales documentados en Swagger y esquema relacional en PostgreSQL. | Demuestra la persistencia de datos y la correcta lógica del backend (Autenticación JWT, ACWR, Webhooks). |
| Final | Informe de Pruebas QA y Código MVP | Repositorio de código versionado, APK compilado para Android y reportes de cobertura de pruebas. | Evidencia el cumplimiento de los objetivos del proyecto y la operatividad real de la solución. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Gestión de Proyectos | Levantamiento y ERS | Redacción de Acta de Constitución y levantamiento de los 55 requerimientos | Word, Plantillas IEEE 830 | 3 Semanas | Felipe Romero | Facilita la claridad en el alcance del software. |
| Bases de Datos | Modelado Relacional | Diseño de tablas, llaves foráneas y scripts en PostgreSQL | Supabase, DBeaver | 4 Semanas | Yulian Silva | Posible complejidad en la normalización de datos transaccionales. |
| Desarrollo de Software | Backend y API REST | Programación de endpoints en FastAPI y motor ACWR | Python, Postman | 5 Semanas | Vicente Gilbert | Riesgo de latencia en la integración de webhooks. |
| Desarrollo de Software | Frontend Web y App Móvil | Maquetación del panel en React y app en React Native | React, Expo | 5 Semanas | Antonio Maturana | Desafíos en la adaptabilidad responsiva de las vistas. |
| Pruebas de Certificación | Pruebas QA y Despliegue | Ejecución de pruebas unitarias, UAT y Code Freeze | PyTest, Dispositivos móviles | 3 Semanas | Steven San Martin | Garantiza la estabilidad del paso a producción. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1(Definición y análisis) |  |  |  | Fase 2(diseño y construcción) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3(pruebas y cierre) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Gestión de Proyectos | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bases de Datos |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo de Software |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo de Software |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Pruebas de Certificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X | X |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.