Acta de Constitución

NovaFit Analytics Suite

# Índice de Contenidos

Contenido

Contenido

Índice de Contenidos	1

Información del proyecto	2

Datos	2

Patrocinadores	2

Gerente de Proyecto	2

Lista de Interesados (stakeholders)	2

Cronograma de hitos principales	3

Presupuesto estimado	3

Descripción del proyecto	3

Objetivos del Negocio	3

Justificación del proyecto – Contexto	5

Problema-Necesidad	5

Descripción del producto	6

Solución Propuesta	6

Objetivos del proyecto	7

Objetivos de desarrollo	8

Entregables	8

Descripción del sistema	9

Requerimientos de alto nivel	9

Premisas y restricciones	9

Riesgos iniciales de alto nivel	9

Especificaciones técnicas de las herramientas de desarrollo	9

Tipo de Interfaz de Hardware	10

Tipo de Interfaz de Software	10

Tipo de Interfaz de Usuario	10

Requisitos de aprobación del proyecto	11

Aprobaciones y control de cambios	11

# Información del proyecto

## Datos

|  | Empresa / Organización | NovaFit |
| --- | --- | --- |
|  | Nombre del Proyecto | NovaFit Analytics Suite |
|  | Fecha de inicio/fin | 10-08-2026 / 14-12-2026 |
|  | Cliente | Red de Centros de Entrenamiento NovaFit y Franquiciados |
|  | Patrocinador principal | CEO / Director General de NovaFit |
|  | Jefe de Proyecto | Felipe Romero Diaz |

## Patrocinadores

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Carlos Mendoza | Chief Executive Officer (CEO) | Dirección General |
| Fernando Castillo | Chief Financial Officer (CFO) | Finanzas |
| Ricardo Fuentes | Chief Technology Officer (CTO) | Tecnología e Innovación |

## Gerente de Proyecto

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Felipe Romero Diaz | Project Manager / Tech Lead | PMO / Desarrollo IT |

## Lista de Interesados (stakeholders)

| Nombre | Tipo | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- | --- |
| Administradores de Sede | Interno | Gerente de Sucursal | Operaciones / Comercial |
| Entrenadores / Preparadores | Interno/Externo | Staff Técnico | Rendimiento Deportivo |
| Atletas / Socios | Externo | Usuario Final | Clientes |
| Equipo de Desarrollo | Interno | Desarrolladores (Front, Back, Mobile) | Tecnología |

## Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha tope |
| --- | --- |
| Kick-off del Proyecto y Firma del Acta | 10-08-2026 |
| Levantamiento de Requerimientos y Diseño UX/UI | 20-09-2026 |
| Despliegue de Arquitectura Cloud y Base de Datos | 20-09-2026 |
| Entrega: Plataforma Web (Admin & Entrenadores) & Aplicación Móvil (Atletas) y API | 15-11-2026 |
| Pruebas Integrales de Calidad (QA) y UAT, Lanzamiento MVP | 29-11-2026 |
| Cierre Oficial del Proyecto | 14-12-2026 |

## Presupuesto estimado

| Ítem / Concepto | Costo Estimado (CLP) |
| --- | --- |
| Infraestructura Cloud Básico (Render, Vercel, Supabase) | $45.000 / mensual |
| Cuentas de Desarrollador (Apple Developer & Google Play) | $120.000 / anual |
| Valorización de Horas de Desarrollo | $12.500.000 |
| Presupuesto Operativo Total | $12.800.000 |
| PRECIO FINAL CON UTILIDAD | $20.480.000 |

# Descripción del proyecto

## Objetivos del Negocio

- Disminución de la tasa de abandono: Reducir en un 25% la deserción de socios en los primeros 3 meses post-lanzamiento mediante seguimiento personalizado y alertas automáticas de inactividad/fatiga. - Automatización de Cobros y Renovaciones: Aumentar la puntualidad de pago de membresías al 90% y disminuir la tasa de atrasos en un 35% a través de cobros recurrentes en línea y notificaciones automáticas por whatsapp y correo. - Optimización del Rendimiento Deportivo: Proveer a los entrenadores métricas cuantitativas (índice ACWR, RPE, volumen de carga semanal) logrando que el 100% de los atletas activos cuenten con planificación seguras y efectiva, reducciones la sobrecarga y lesiones en un 20%. - Consolidación Multisede: Habilitar un panel centralizado de administración que permita monitorear ingresos, asistencias y estados de membresías por sucursal en tiempo real, reduciendo en un 60% el tiempo y carga operativa.

## Justificación del proyecto – Contexto

La industria del fitness y el acondicionamiento físico de alto rendimiento exige una transición urgente: dejar atrás la gestión manual y tradicional (hojas de cálculo, registros físicos y cobros manuales) para adoptar ecosistemas digitales integrales basados en datos. NovaFit nace como una red de centros de entrenamiento inteligente. Ante un mercado fragmentado que sufre fugas de ingresos por membresías vencidas, falta de control en la fatiga y sobrecarga de los atletas, y saturación operativa de los entrenadores, surge NovaFit Analytics Suite: la solución tecnológica unificada que integra finanzas, analítica deportiva predictiva y comunicación omnicanal.

## Problema-Necesidad

- Falta de visibilidad del rendimiento físico: Los atletas no cuentan con métricas objetivas de su evolución en carga, series efectivas, repeticiones en reserva y fatiga acumulada. - Riesgo de sobreentrenamiento y lesiones: Los entrenadores no disponen de herramientas en tiempo real para calcular la relación entre carga aguda y crónica y prevenir el desgaste excesivo. - Gestión financiera y de membresías fragmentadas: Altos niveles de morosidad, dificultad para congelar/reactivar planes y conciliaciones bancarias lentas. - Canales de comunicación desarticulados: Los avisos de rutinas y recordatorios de pago depende del contacto manual de cada entrenador o recepcionista.

# Descripción del producto

## Solución Propuesta

NovaFit Analytics Suite es un ecosistema de software modular, escalable y en tiempo real compuesto por tres componentes principales - Plataforma Web Administrativa y de Gestión: Panel de control para dueños y administradores que permite la administración integral de sucursales, usuarios, asignación de entrenadores, gestión de planes de suscripción, reportes financiero-interactivos y exportación de balances en PDF. - Portal Web para entrenadores: Interfaz para preparadores físicos donde pueden diseñar plantillas de rutinas, consultar la biblioteca global de ejercicios con animaciones monitorear a los atletas asignados y evaluar mapas de calor de fatiga y riesgo de lesión. - Aplicación Móvil para Atletas: Aplicación nativa multiplataforma (IOS y Android) que permite a los atletas registrar sus sesiones de entrenamiento serie a serie (pesos, repeticiones, RPE/RIR) consultar gráficos de evolución deportiva, recibir notificaciones de descanso e inactividad, y pagar o renovar membresías directamente desde su celular.

## Objetivos del proyecto

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Alcance | Diseñar y desplegar un ecosistema completo (Web, Mobile y API) con separación estricta de roles, abarcando la gestión comercial B2B y la experiencia B2C. |

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Calidad |  |
| Garantizar una plataforma robusta, segura y fluida, con una arquitectura desacoplada y una alta cobertura de pruebas. | - Coberturas de pruebas unitarias e integración en backend. - Tasa de disponibilidad del sistema 99%. - Cero vulnerabilidades críticas o altas en el análisis del código. |

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Cronograma |  |
| Ejecutar y completar el ciclo de desarrollo dentro de los plazos establecidos. | Desviación máxima del cronograma de hitos inferior al 10%. |
| Tiempos de Desarrollo |  |

| Objetivo | Indicador de éxito |  |
| --- | --- | --- |
| Costos |  |  |
| Ejecutar el proyecto manteniéndose estrictamente dentro de los fondos aprobados para infraestructura, licencias y desarrollo. |  | Variación del costo real (sobrecostos) inferior al 5% del presupuesto operativo total. |

## Objetivos de desarrollo

Código Fuente Completo y Versionado: Repositorio Git centralizado con estructura limpia y separada (Backend, Frontend Web, Mobile). Servicio Backend API REST: API desarrollada en FastAPI completamente documentada mediante estándar OpenAPI / Swagger. Plataforma Web Administrativa y de Entrenadores: Aplicación Web desplegada, responsive y optimizada para navegadores modernos de escritorio y tabletas. Aplicación Móvil NovaFit: Archivos de instalación (.APK para Android y binario para iOS) preparados para publicación en tiendas. Base de Datos: Esquema relacional optimizado y scripts de migraciones de la base de datos PostgreSQL. Aseguramiento de Calidad: Reportes de pruebas automatizadas (unitarias, de integración y cobertura). Manual de Usuario: - Manual de Operación para Administrador de Sede. - Guía de Operación para Entrenadores. - Guía rápida de Onboarding para Atletas en la App Móvil.

## Entregables

- Código Fuente Completo y Versionado: Repositorio Git centralizado con estructura limpia (Backend, frontend, mobile). - Servicio Backend API REST: API FastAPI completamente documentada mediante OpenAPI / Swagger. - Plataforma Web Administrativa y de Entrenadores: Aplicación Web desplegada, optimizada para navegadores modernos de escritorios y tablets. - Aplicación Móvil NovaFit:APK para Android y binario para IOS. - Esquema de Base de Datos y Migraciones: Scripts de base de datos. - Pruebas Automatizadas: pruebas unitarias, de integración y coberturas. - Manual de Usuario: - Manual de Usuario para Administrador de Sede. - Manual de Operación para entrenadores y Guia Rapida para Atletas.

# Descripción del sistema

## Requerimientos de alto nivel

- Gestión de Identidad y Accesos (IAM): Sistema de autenticación seguro con control de acceso basado en roles (Administrador, Entrenador, Atleta). - Módulo Deportivo Core: Capacidad de crear bibliotecas de ejercicios, rutinas personalizadas y registrar el volumen/intensidad de cada sesión de entrenamiento. - Motor Analítico: Procesamiento en backend de fórmulas deportivas (ej. carga aguda/crónica) y generación de gráficos en tiempo real (Frontend/Mobile). - Módulo Financiero y Suscripciones: Motor de cobros recurrentes, pasarela de pago integrada, detección de morosidad y congelamiento de planes. - Sistema de Notificaciones: Notificaciones Push multiplataforma y envíos de correo electrónico transaccional.

## Premisas y restricciones

Premisas: Se asume que los recintos deportivos contarán con conexión a internet estable. Los atletas poseerán smartphones con sistemas operativos compatibles (iOS/Android actualizados). Restricciones: El proyecto estará limitado a las cuotas de procesamiento y conexiones concurrentes de las capas Starter de los proveedores de nube seleccionados.

## Riesgos iniciales de alto nivel

Resistencia al cambio: Existe el riesgo de que atletas y entrenadores habituados al papel perciban la app como una fricción. Mitigación propuesta: Implementar algoritmos de Auto-Fill en el registro de series. Latencia en la nube: Posibles tiempos de encendido prolongados (Cold Starts) en el backend. Mitigación propuesta: Manejo asíncrono y configuración de tiempos de espera (timeouts) tolerantes en el cliente móvil.

## Especificaciones técnicas de las herramientas de desarrollo

Para la construcción del software se proyecta utilizar las siguientes tecnologías: - Backend: Python (Framework FastAPI). - Base de Datos: PostgreSQL. - Frontend Web: Librería React JS. - Mobile: Framework React Native. - Integraciones Esperadas: Pasarelas de pago (ej. MercadoPago) y servicios SMTP para correos transaccionales.

## Tipo de Interfaz de Hardware

- Usuarios Finales (Atletas): Dispositivos móviles (Smartphones) iOS y Android. - Administradores y Entrenadores: Equipos de cómputo (PC, Laptops) y Tablets estándar.

## Tipo de Interfaz de Software

- APIs RESTful para la comunicación entre el cliente (Web/App) y el servidor (Backend). - APIs de terceros: Integración mediante Webhooks con la pasarela de pagos. - Sistema Operativo: Independiente en web (Cross-browser); iOS 13+ y Android 9+ en móviles.

## Tipo de Interfaz de Usuario

- Plataforma Web: Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) web responsiva y adaptativa, orientada a la visualización de datos (Dashboards) y gestión de formularios complejos. - Aplicación Móvil: Interfaz táctil, nativa y fluida. Orientada al registro rápido de datos durante la actividad física (botones grandes, contrastes altos, modo oscuro nativo para ahorrar batería en el gimnasio).

# Requisitos de aprobación del proyecto

- Aprobación formal de los wireframes/mockups y flujos de usuario por parte del panel de interesados clave. - Despliegue exitoso del MVP en ambientes de producción cumpliendo con las métricas de calidad y alcance definidas. - Superación exitosa de la etapa de "User Acceptance Testing" (UAT) validada por una muestra representativa de Entrenadores y Atletas pilotos. - Auditoría financiera aprobando que la solución técnica no supera los límites del presupuesto operativo mensual proyectado.

# Aprobaciones y control de cambios

| Versión | Nombre | Rol | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Felipe Romero Diaz | Project Manager / Tech Lead | 10-08-2026 | Frd |