# Informe de cierre sprint XX

| Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| APT - 01 | 1.0 | Cierre Sprint 1 – NovaFit Analytics Suite |  |  |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 24-08-2026 |  | Duoc UC. | NovaFit Analytics Suite |  |

| Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Empresa | Teléfono | e-mail |
| Felipe Romero Díaz | NovaFit / Duoc UC | +56 9 4915 8495 | fe.romerod@duocuc.cl |
| Steven San Martín | NovaFit / Duoc UC | +56 9 5531 8533 | - st.sanmartin@duocuc.cl |
| Antonio Maturana | NovaFit / Duoc UC | +56 9 9142 9282 | anto.maturana@duocuc.cl |
| Vicente Gilbert | NovaFit / Duoc UC | +56 9 7569 9413 | Vi.gilbert@duocuc.cl |
| Yulian Silva | NovaFit / Duoc UC | +56 9 7331 0085 | yuli.silva@duocuc.cl |

# Introducción

NovaFit Analytics Suit es la plataforma de gestión para la red de centros de entrenamiento NovaFit, compuesta por una plataforma web (React), una aplicación móvil (React Native) y una API REST (FastAPI/PostgreSQL). El presente informe documenta el cierre del Sprint 1 del proyecto, ejecutado bajo la metodología Scrum.

# Resumen Sprint

El Sprint 1 se ejecutó entre el 10-08-2026 y el 23-08-2026, cubriendo la Fase de Planificación del proyecto. El objetivo del sprint fue formalizar el punto de partida del proyecto (Acta de Constitución), levantar y documentar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema (Informe ERS y Planilla de Requerimientos), y dejar iniciado el diseño de la arquitectura y del repositorio de código.

# Tareas realizadas

●        Elaboración y validación del Acta de Constitución del Proyecto (alcance, objetivos, presupuesto estimado e hitos principales).

●        Levantamiento de 55 requerimientos funcionales y no funcionales, documentados en la Planilla de Requerimientos y en el Informe ERS.

●        Definición de la arquitectura de alto nivel (Web React / App React Native / API FastAPI / PostgreSQL en Supabase) y de los lineamientos de estética corporativa.

●        Creación del repositorio Git centralizado y configuración inicial del entorno de desarrollo.

●        Elaboración de la Matriz EDT y de la Carta Gantt con la planificación completa a 18 semanas.

●      Elaboración y documentación detallada de los Casos de Uso a alto nivel y extendidos.

●      Diseño y maquetación de prototipos de alta fidelidad (Mockups UI/UX) para los entornos web y móvil.

No se registraron tareas postergadas durante este sprint.

# Próximo Sprint

El Sprint 2 se enfocará en el diseño y construcción del modelo de base de datos (PostgreSQL), la implementación de los endpoints core de autenticación y gestión de usuarios (R.1–R.8), y el inicio de los wireframes de alta fidelidad de los módulos de Administración y Finanzas.

# Anexos

Se adjuntan como evidencia el Acta de Constitución, el Informe ERS, la Planilla de Requerimientos, la Matriz EDT, Casos de Uso Extendido, Documento de Mockups y la Carta Gantt del proyecto.